招（议）标邀请书

我单位拟对风电塔筒运输进行公开招标，现邀请贵公司参加投标。

投标人须知：

一、招标单位：北车同力钢构有限公司

二、投标方按我公司要求制作标书，否则不允许投标。投标供方应持有法人代表资格证书或法人授权委托书以及合同专用章；承诺函；企业简介、业绩；并提供营业执照、税务登记证明、道路运输许可证、组织机构代码证复印件加盖企业公章。并交纳30000元（只接受电汇）作为投标保证金，如果不中标，七个工作日退还其投标保证金，缴纳200元标书费，无论是否中标，概不退还。出现恶意扰乱招标秩序、违反招标原则或中标方在七个工作日内不签订运输合同的一律废标并扣罚投标保证金。

三、本次招标采取两次报价，第一次报价公开唱标，根据报价情况，从第一次投标报价中去除报价最高的，投标报价单位低于4家（包括4家的）不设最高价，投标报价单位高于4家低于6家的，去除壹个最高价，投标报价单位高于6家的，去除两个最高价，不能参加第二次投标报价。

四、请于2016年8月18日9:30前到同力钢构公司（济南世纪大道3666号孙村风电产业园803室）缴纳投标保证金和标书费，请参与投标单位开标前将投标保证金打入公司账户，否则不允许参与投标。和公司有业务往来有欠款的，可不缴纳投标保证金。报价时请按公司网站附件报价单的格式报价，不按要求报价的视为无效报价。第一次参与公司投标的，请提前三天将公司资质发至我公司，传真或邮箱（0531-58809520、qq邮箱591089374）

五、中标后投标方应提前交纳履约保证金，阳曲项目需缴纳履约保证金贰拾伍万元（25万元）；葵阳项目需缴纳履约保证金貮拾伍万元（25万元整）。对中标后不履行合同事项的单位，扣罚其投标保证金，货物送完后全额退还保证金。老供方中标后不履行合同的在货款中扣除。

六、投标截止日期：2016年8月18日9：30 ，逾期不予受理。

七、招标单位银行开户信息

开户单位名称：北车同力钢构有限公司

开户行：建设银行济南槐中支行

账号：37001616149050148311

八、报价单、技术要求合同模板：详见附件。

九、开标时间：2016年8月18日9：30。

开标地点：济南市世纪大道3666号孙村镇北车风电产业园同力钢构810会议室。

联系人：刘玲 （轨道招标办） 88305658

刘朝霞（钢构公司招标） 58809520 传真：58809520

霍兴隆（钢构公司） 58809528

济南轨道交通装备有限责任公司

招标办公室

2016年8月10日

货物运输报价单（阳曲）

| 项目名称 | 中广核阳曲项目 | 机型 | 金风2.0MW四段式（含基础环） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 李南 | 联系电话 | 0531-58809532 |
| 始运地 | 山东中车同力钢构有限公司（济南基地） |
| 目的地 | 中广核山西阳曲杨兴风电场 |
| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（高度/大径/小径） | 单台重量 | 备注 |
|  |  |  | （mm） | （kg） |  |
| 1 | 上段塔筒 | 25 | 22430/3777/3276 | 32.9 |  |
| 2 | 中上段塔筒 | 25 | 22090/4300/3777 | 42.3 |  |
| 3 | 中下段塔筒 | 25 | 17916/4300/4300 | 44.4 |  |
| 4 | 下段塔筒 | 25 | 19910/4300/4300 | 67.3 |  |
| 5 | 基础环 | 25 | 1800/4660/4300 | 12.7 |  |
| 塔筒总高（mm） | 82346 | 塔筒总重量 | 186.9吨 ，重量误差：±2t |
| 塔筒单套报价 | 万元/套 | 基础环单套报价 | 万元/套 |

货物运输报价单（葵阳）

| 项目名称 | 中广核广西葵阳项目 | 机型 | 远景2.2MW四段式（不含基础环） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 李东 | 联系电话 | 0531-58809551 |
| 始运地 | 山东中车同力钢构有限公司（湖南基地） |
| 目的地 | 广西省玉林地区兴业县城隍镇、山心镇、葵阳镇境内 |
| 序号 | 部件名称 | 数量 | 尺寸（高度/大径/小径） | 单台重量 | 备注 |
|  |  |  | （mm） | （kg） |  |
| 1 | 上段塔筒 | 29 | 21870/4300/2940 | 30.2 |  |
| 2 | 中上段塔筒 | 29 | 20240/4300/4300 | 35.34 |  |
| 3 | 中下段塔筒 | 29 | 20270/4300/4300 | 44.2 |  |
| 4 | 下段塔筒 | 29 | 14920/4300/4300 | 50.2 |  |
| 塔筒总高（mm） | 77300 | 塔筒总重量 | 159.93吨 ，重量误差：±2t |
| 塔筒单套报价 | 万元/套 |

注：报价需含11%运输增值税。

报价单位（盖章）：                                        报价人：

# 中广核项目运输标准要求

1.塔筒运输及捆扎由投标人负责，投标人负责将塔筒运输至风电场指定机位点车板交货，但牵引方案、设备绑扎加固、安全责任仍由投标人负责。其他原因（包括场外运输等）造成的二次倒运、车辆牵引等问题均由投标人自行解决。其中，场内道路仅指风电场施工期由业主方修建的施工道路。进场道路仅指风电场与外界现有道路（包括自然村村内道路、村村通道路等村镇级及以上各种类型的道路）相连接的对外道路。

2.每个项目，运输车辆应尽量固定不变。服务于同一项目的驾驶人员应尽量保持一致，避免驾驶水平及对路况的熟悉差异，造成运输周期延长或安全风险。

3.用于项目运输车辆合格证明、年检报告、驾驶人员资质证明等资料投标人必须按照业主方要求，准确、完整的提供给现场监理或业主方以备查验；投标人必须无条件的认可业主关于运输安全方面的要求。

4.车辆正式进场前，业主方项目部将对驾驶和设备押运人员进行设备运输安全技术交底，保证设备运输车辆司机熟悉场区道路状况，知晓业主方安全管理要求；投标人在正式运输过程中须在现场派驻1名协调人员，主要负责与业主方的沟通及运输车辆的调度。

5. 运输车辆进场前24小时内，必须办理风电场设备进场安全检查确认单，得到许可后方可进入。投标人派往现场的所有的运输驾驶员及现场协调人员应服从现场业主方或我司驻现场售后负责人的调度。严禁擅自安排车辆上山或以恶意堵路等方式来要求业主卸车。

6.每辆运输车辆必须配备GPS行车记录仪（自备或租用业主方设备）、每位运输驾驶员必须配备对讲机1部。场区驾驶时，山区行车必须小心慢行，最大车速≤40Km/h。

7.捆绑加固、及运输工装要求：捆扎采用4横1纵形式，使设备与平板车形成一个整体，避免运输时车辆与设备发生相对位移，并且钢丝绳的紧固点为设备的吊点，保证设备整体不被钢丝绳勒伤。运输工装的选取必须与塔筒外形相匹配以防运输过程中因工装问题导致塔筒变形。轮胎与筒体间距不小于10cm，确保运输途中塔筒不会与车板、轮胎接触造成擦伤。如因投标人未按照上述要求而导致塔筒设备在运输过程中遭到损伤，由投标人负责处理塔筒损伤并承担由此可能导致吊装进度延误而产生的损失（如果业主向我方提出索赔时）。

8.塔筒运至现场交货时应保证外包装完整（尤其注意保护封头包装），塔筒运输过程造成的油、泥污染由卖方负责清理，运输过程造成磨损、掉漆由卖方进行现场处理，如处理不当，返厂更换。

9.为保证设备运输，投标人需在项目起运前提供详细的路堪报告及运输方案，报业主方审核并实施。

10.场内道路开工后，按照业主方通知要求，前往项目现场踏勘并提出建议。场内道路全线贯通后，派遣一台塔筒运输车辆，模拟行驶。正式启运时，运输车辆数量、性能（包括马力、驱动方式、车板底盘高度等）、设备绑扎加固须满足现场道路和车辆牵引要求。

11. 须在现场预留一辆以上420或以上匹马力、半档驱动车头，装载塔筒之后车板大梁最小离地间隙不小于300毫米的车板用于设备倒运。由卖方负责将所卖设备运输到风机点位。二次倒运的相关费用及责任由卖方负责。卖方必须满足买方吊装进度要求。

12.如果遇到需要二次倒运的项目，建议投标人在风电场内或风电场附近设置临时堆场，场地的选择、手续办理及费用均由投标人负责，用于堆场倒运的车辆、吊车、运输等工作均由投标人负责。并承担由于运输车辆不满足要求或不设堆场，造成的压车、延迟交货处罚等潜在风险（仅适用于须二次倒运项目）。

13.投标人必须充分认识到山地风电场塔筒运输的困难并具有相应的运输经验，保证塔筒设备在风机机位平台交货。

14.投标人在投标过程中应认同上述所有要求，如有异议必须在投标中提出偏差，否则认为投标人无条件相应上述条件。

15.如本要求与《关于塔架装车运输的规定》要求不一致时，按照严格一级的标准执行。

16. 中标单位在不提出投标条款偏离时，本招标要求与签署的正式合同同时具备约束效力。

关于塔架装车运输的规定

1   目的

为加强塔架运输管理，提高运输质量，保证运输安全，满足风场现场的吊装需求，并结合当前塔架运输的实际情况制定本规定。

2   范围

本规定适用于各种型号塔筒的装车运输。

3   规定

3.1  塔筒运输使用的车型主要有凹式低平板挂车、高低板半挂车、可扩展式平板挂车，各类车型装运塔筒时满足如下要求：

1）、凹式低平板挂车可直接将塔筒放置在车板上，但需确保挂车凹槽直径与塔筒直径相匹配。挂车凹槽直径小于塔筒直径的严禁使用，凹槽直径稍大于筒体直径时，可在边缘未接触处垫实毛毡、橡胶板、草垫，使塔筒固定稳定。筒壁与车体接触位置也应垫实毛毡、橡胶板、草垫，防止异物隔伤筒体。

2）、高低板半挂车使用弧形支座，后端弧形支座不允许放置在挂车的后悬上，合理位置应在后端轮轴位置。对于锥度较大的塔筒，风场现场未有明确要求的前提下，可将小径端放置在前端台阶上，方便于调整装车后的前、后端的水平度。

3）、可扩展式平板挂车根据塔筒的长度调节其长度，最大限度的保证筒体全部在车体范围内。

3.2  弧形工装的使用要求

1）、弧形工装弧面应打磨光滑，无凸起或粘贴附着硬质异物；弧形工装宽度大于300mm，深度400～600mm且包裹弧度70°～110°之间；

2）、弧形工装尽可能靠近塔架环缝放置或靠近塔架平台处放置，严禁将后支撑放置在后悬上；

3）、弧形工装上允许垫置枕木调整高度，但需选用枕木宽度必须与弧形工装宽度相同；且必须与弧形工装牢固连接起来，不能出现相对运动；同时在任何情况下都禁止多块枕木叠加起来与弧形工装固定；

4）、弧形工装(或与弧形工装绑扎为一体的枕木)与塔筒接触面必须铺设棉被、毛毡、草垫、橡胶板防磨损软质材料，保证放置塔筒压实后厚度大于10mm。铺设物存在污染塔筒表面油漆的潜在隐患时，应对铺设物包覆与塔筒包装布相同材料的编织布；

5）、弧形工装直径小于需放置塔筒位置处直径的禁止使用(图1)；合理的弧形工装直径应大于塔筒直径不超过50mm，预留有铺设棉被、毛毡、草垫、橡胶板的余量，塔筒放置稳固；弧形工装直径大于塔筒直径不超过200mm时，且塔筒放置后有效接触面积不低于95%时允许使用，但必须在缝隙处垫放填实毛毡、草垫、橡胶板软质物体，从而消除间隙稳固塔筒(图2)；

注：弧形工装直径小于塔筒直径，易隔伤筒体板，导致凹坑的出现

注：弧形工装直径大于塔筒直径不超过200mm，存在间隙，塔筒固定不牢固，需予以消除，超过200mm严禁使用

6）、弧形工装在挂车的宽度方向上应居中固定，确保车辆不偏载、不偏重，塔架均衡、稳定、合理的分布在载货平台上。为保证弧形工装不偏移，需采用与挂车焊接斜支撑、直接与车板焊接固定、链条或钢丝绳索与车体连接固定。

3.3  外露挂车轮胎上方与筒体外壁间距不小于100mm，确保运输途中塔筒不会因路况不良与车板、轮胎接触造成擦伤。

3.4  因受“高速公路、一级公路、二级公路限高5m要求（《公路工程技术标准》“JGT B01-2003”）”的限制，在装载大直径塔筒(一端直径大于Φ4400)，应使用常规最低低平板挂车，如仍出现高度超过5m的情况，在确保运输全程中塔筒不会与车板、轮胎接触造成擦伤的前提下，可适当调整轮胎上方与筒体外壁间距，但最小不得低于50mm。

3.5  绑扎固定

1）、装载、放置和固定塔筒所需要的各种工具和工装：扁平吊带、倒链、弧形工装、毛毡、橡胶板、链条、卸扣、警示标识等必须由承运人提供，且应干净、状态良好；

2）、根据塔筒情况选择合适规格的扁平吊带、绑扎钢丝绳、倒链和卸扣，采用合理的方式捆扎固定，以避免侧翻和滑移。塔架绑扎时与塔身接触部位必须使用未被油污污染过的扁平吊带，宽度大于100mm，具备一定的承载能力。扁平吊带端部与倒链连接处，不得与筒体直接接触，间隙不小于100mm。当间隙过小时，在连接处垫放硬纸壳、橡胶板进行防护，防止刮破包装布、损伤涂层，擦伤筒体；

3）、绑扎位置尽量均分，采取正压正拉方式，避免斜拉；绑扎点尽量靠近支座位置，每隔5米至少有一道扁平吊带，且每段塔筒不得少于两处；利用倒链拉紧扁平吊带，每个绑扎处均应牢固且受力均匀；

4）、不允许直接利用法兰孔和米字支撑对塔筒进行固定。

3.6  塔身探出后支撑不宜超过塔身总长的1/3，保证塔筒重心处于有效车身内。因筒体悬出，在端部应加夜间警示标识以防与其他车辆碰撞。

3.7  所有装车工作完成后，经承运方和生产方检验合格后方可发车。

3.8  承运方有责任保证塔筒完好的运输到交货地点。运输途中适时停车检查，着重检查塔筒绑扎情况，雨后塔筒外表面污染情况，通过桥洞、隧道后是否出现磕碰情况，塔筒配件遗失、偷盗情况，发现异常时，应及时记录并进行反馈。

3.9  本规定为装车运输的基本要求，承运方必须严格按此要求执行。针对不同项目业主方、设计方所提出的与上述要求有异议之处，按照业主方、设计方要求执行。

3.10、本通知自下发之日起执行。

塔筒运输合同

合同编号：CNRTLYS-2016***       签订时间：2016年  月  日

托运方(以下简称甲方)：              承运方(以下简称乙方)：

北车同力钢构有限公司

地址：济南历城区孙村工业园         地址:

电话：0531-58809526                电话：

传真：0531-58809531                传真：

电子邮箱：cnrtl@vip.163.com        电子邮箱：

甲方指定乙方为甲方货物提供公路运输服务。双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：
    第一条 承运货物及起止地点

1.1、 托运的主要货物：。
1.2、 货物的起运地点：北车同力钢构有限公司济南生产基地生产场地。

1.3、 到达地点：甲方指定的送货地点：项目风场机位交货。

1.4、 甲方托运的其它货物及服务内容，以货物运单或补充协议说明。
    第二条 合同金额（人民币：元）

| 序号 | 货物 | 型号 | 单位 | 数量 | 运输单价(套/元) | 总金额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔筒 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础环 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （人民币） |  |

第三条 操作流程
    （1） 甲方发出运输通知（2）乙方书面回复确认车辆到达时间和数量（3）乙方派车按时到达甲方指定地点（4）乙方甲方配合装货（5）双方验货签收（6）发往目的地交货（7）收货单位验签（8）验收后将回单及发票交回甲方（9）甲方承付运费。
 第四条 甲方的义务和责任
 4.1、甲方至少提前15小时以电话或书面传真形式向乙方发出运输指令，通知内容包含发运时间、运输车辆、货物名称、重量和数量，并准确提供发运目的地地址及联络方式等信息。如发生特殊情况，甲方在乙方派出车辆前8小时有权对合理的内容进行变更。
  4.2、甲方保证所托运的货物不属于国家违禁品。
  4.3、因甲方交代不清而引起的无法抵达目的地或找不到收货人所造成的损失由甲方负责。 
  4.4、 甲方保证按合同要求在乙方向甲方提交齐全相关单据后及时结算运费给乙方。

4.5、运输中由甲方提供的包装物等要求回收的物品，乙方仅有使用权，如有丢失或损坏按双方约定价格在运费中折算。运输完成后，乙方应当负责将甲方提供的工装、包装物等免费运回起运地点。

第五条 乙方的义务和责任
  5.1、乙方接受甲方的委托，为其提供货物运输服务，及时操作运输货物，安全、准时、准确、完好地将货物运至甲方指定的目的地。乙方需满足甲方《塔架装车运输的要求》见附件二，同时在合同签订后5日内提供切实可行并经甲方审核通过的运输方案。

5.2、乙方提供的运输车辆必须保证车况良好而且符合甲方的装载要求（380马力及以上），同时安排专人负责联系装车事宜（装车顺序、位置等）并自行准备好符合甲方要求的运输工装，装车完成后按甲方要求进行捆扎（包括两边端头）

5.3、乙方司机将货物送达目的地后，必须服从甲方现场人员安排，统一由甲方现场人员协调业主卸车事宜，同时必须确认由甲方指定的客户接收和验货，并按照甲方的要求及时将工装和甲方要求回送的包装物品等如数运回交给甲方。

5.4、无论客户对货物有任何意见，乙方司机绝对不可以任何理由与客户发生争执，应妥善配合现场甲方人员或主动与业主方友好协商，积极解决，解决不了的情况应立即与乙方负责人联系，并将事件及时汇报给甲方。

5.5、乙方司机严禁酒后开车，在施工现场应遵守现场规定。

5.6、乙方必须严格按照货物托运单所要求的运输时间执行，若因不可抗力因素或交通事故，预计货物不能按时安全到达时，乙方应及时与甲方取得联系并进行处理，以便甲方尽快与客户联系取得谅解和采取相应的补救措施。若由于未及时通知甲方而造成的货物损失或延期到达，造成甲方损失的应由乙方负责赔偿。若甲方调查中发现有不符合实际的情况，有权做出处罚。
   5.7、乙方必须在货物起运前购买与所承运货物价值相当金额的保险。乙方在承运过程中发生的货物损毁、被盗、缺件、丢失、锈蚀、交货不清、破损等，一概由乙方承担全部责任。
   5.8、未经甲方许可，乙方不得将所运货物进行中途倒运、转运、转包，否则将取消承运资格，并赔偿由此给乙方造成的一切经济损失。

5.9、运输路线变化乙方不能增加费用。

5.10、乙方人员在甲方厂区和项目现场装卸车过程中必须遵守甲方和业主方现场的安全管理规定，正确佩带安全劳保用品，保证安全，由于乙方人员不听从指挥、不遵守甲方和业主方安全规定造成的任何安全事故均由乙方自行承担全责。运输过程中发生的任何车辆和人员事故均有乙方自行承担。

5.11、货物自甲方厂区内发运到甲方指定送货地点期间的全部责任由乙方承担。

5.12、乙方负责运输过程中与货物及人员有关的保险费用的缴纳。

第六条 风险保证金

6.1、乙方承担货物运输风险责任：自货物装车后至货物到达目的地卸货交验合格止，乙方于货物起运前交付甲方20万保证金

6.2、乙方承诺在签署合同后，货物在乙方承运期间完好无损、保持原样，符合甲方客户的要求。如果货物发生损毁、灭失等情形，货物损毁价值以及甲方客户对甲方的索赔金额由乙方承担。

6.3、在货物装卸过程中发生的非故意人员伤害事故，属于甲方人员的，由甲方负责，属于乙方雇佣人员的，由乙方负责，损失及赔偿有责任方承担。

第七条 费用及结算方式
 7.1、运费总额及结算标准：见本合同附件一《货物运输参数表》

7.2、结算方法：运输完成后，乙方需交付有效作业凭证（业主和甲方人员签署的收货验收单）和运输发票，经甲方审核无误后支付乙方运费，每5套结算一次。如有扣除的款项，应在运费中扣除。有关运费的凭证甲乙双方都应备有底根，以便于查账。

第八条 违约责任
   8.1、甲方发出要车通知后，乙方20小时内没能按时到达甲方指定地点，甲方将按每延迟一天罚款乙方5000元违约金（包括因乙方运输工装没准备或不合适造成的发货延误），延迟2天后仍没到达，甲方有权更换其它运输公司承运此批货物，其运费高出部分由乙方承担，在乙方运费中扣除（期间由于乙方车辆已经派出所造成的费用损失由乙方承担）。乙方累计3次出现车辆不能按时到位现象时，甲方有权终止其运输合同，造成的损失由乙方承担并扣罚其全部保证金，因乙方原因造成业主罚款，由乙方承担。

8.2甲方联系不到乙方指定的装车负责人，每发生一次罚款乙方100元。

8.3、因甲方提供信息不齐全而导致乙方无法送达或者延误送达，损失由甲方负责。乙方在运输过程中如果发现甲方所提供的收货人联系电话、地址有误，必须及时与甲方联系寻求解决办法，否则损失由乙方负责。

8.4、乙方错运到达地点或收货人的，乙方必须及时纠正，无偿将货物运到指定地点交付给收货人，由此造成的货物过期送达的，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。如果造成货物误收而丢失，乙方应照价赔偿，并承担相应的全部损失。

8.5、无论任何原因发生的乙方人员（例如司机）谩骂或与甲方（包括业主方人员）吵架争执的，甲方有权对乙方进行1000元/次的罚款；无论任何原因，发生司机与甲方（包括业主方人员）打架事件，甲方有权对乙方进行1000元/次的罚款，并承担由此造成的所有经济损失。凡是出现上述情况两次以上者，甲方有权终止乙方合同的履行，同时乙方承担由此给甲方造成的全部损失。
   8.6、凡是出现不服从甲方现场人员安排的情况，甲方有权对乙方进行1000元/次的罚款，两次以上者，甲方有权终止乙方合同的履行，同时乙方承担由此给甲方造成的全部损失。

8.7、因乙方原因造成业主对甲方的罚款，除此罚款额由乙方承担之外，甲方将另外罚款乙方1000元/次，在运费中扣除。
   8.8、货物延期到达，超过双方所约定的到货时间（本合同约定起止时间：3天自装车后算起），甲方将根据实际损失对乙方进行索赔。由于不可抗力造成乙方交货延误，影响执行合同时，乙方应及时通知甲方并采取措施防止事件的扩大。经双方协商一致后可适当放宽到货时间。

8.9严格杜绝发生划伤筒体，伤及油漆、污染塔筒卫生的情况发生，如发生上述情况，乙方应承担由此造成的所有返修费用及经济损失。

8.10、由于乙方提供的运输车辆不能达到380马力或380马力以上所造成的所有费用均由乙方承担；由于乙方提供车辆不符合我公司装车要求造成甲方发货延误的由乙方承担甲方的全部损失，同时甲方不承担由此造成的乙方压车费用。

8.11甲方有权从任何一笔付款或乙方的履约保证金中（包括甲乙双方签订的其他任意合同）扣回本合同中约定的甲方对乙方违约的罚款金额。

8.12、乙方在履行完本合同后如有索赔事项，需在合同履行完成后15天内以书面形式向甲方提出，逾期未提出的将被视为无索赔事项，甲方将不再受理。

第九条 其他约定事项
   9.1、本合同签订时，双方必须出具法人资格证件和法定代表人委托书原件。
   9.2、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
   9.3、本合同有效期为：本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完毕且款项和索赔处理完毕止

9.4、合同如有变更或者补充，经协商一致后，以补充协议形式确定，补充协议与原合同具有同等效力。

9.5甲方每次以传真或其他书面形式发出的运输指令，在此合同有效期内均视为本合同附件。

9.6《货物运输参数表》、《塔架装车运输的要求》、双方传真件、投标文件和报价以及双方来往电子邮件均与本合同具有同等法律效力。

第十条：纠纷及其仲裁
    若合同在履行中产生纠纷，双方应及时协商解决。协商无效的，由济南仲裁委员会仲裁解决。

以下无正文，为签字盖章页

甲方：                                                        乙方：
     北车同力钢构有限公司

（盖章）                                                    （盖章）

委托代理人：                                        代表人