无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目

弱电系统安装工程澄清答复函

（招标项目编号：JSZCCF-WX-ZY-RDGC/001）

（招标代理项目编号/包号：0747-2260SCCZBD11/01）

───────────────────────────────

问题答复

商务部分：

问题1：投标文件资格审查资料中“（二）投标人总体情况一览表”我公司已通过质量管理体系认证，可否将表格中的“3.否”删除？

答：可以

问题2：投标文件资格审查资料中“（七）投标人近五年在建类似业绩情况表”下方的注与表格明显不符，请问，是否有误？

答：注释部分与表格无不符，投标人需按照招标文件规定执行，按要求提供相应证明材料，并完善表格。

问题3：投标文件资格审查资料中“（八）企业及相关负责人业绩”此部分证明材料已在前面提供过请问此处是否只填写表格即可，无需附相关证明材料？

答：按招标文件要求执行，若投标人业绩文件前面已提供，投标人可自行决定是否需要重复提供相应资料。

问题4：招标文件投标人须知前附表3.7.4明确规定“U盘表面应粘贴标签，标明项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章” 由于U盘面积较小，表面无法加盖完整的公章，请问“将U盘装入信封后，在信封表面标明项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章”是否满足要求？

答：满足要求。

问题5：投标文件密封包装是否指“商务部分：一正四副”、“技术部分：一正四副”、“资格审查部分：一正四副”、“投标文件电子版U 盘一份”以上四部分分别单独密封后再全部密封在一起？投标保证金汇款底单一份单独密封并随投标文件一起提交？请明确？

答：文件密封按招标文件要求执行，投标人需单独密封投标保证金汇款底单，其余文件密封包数文件未做要求，投标人可自行决定。

问题6：招标文件要求提供相关原件核查，请问我公司安全生产许可证等证件已换成电子证书，请问是否由评标委员会进行扫码查验即可无须携带任何资料？

答：原件备查要求按招标文件要求执行。

问题7：投标文件资格审查资料《法定代表人授权委托书》中“      （项目名称）   投标文件”请问是否可以填写为“无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目弱电系统安装工程（项目名称）投标文件”？

答：可以。

问题8：请问《资格审查资料》格式中“（四）投标人为本项目拟投入主要管理人员汇总表”以及“（五）投标人为本项目拟投入主要管理人员简历表”是否按照用户需求书中的“常住人员配置表”进行填报即可，其他施工员、安全员、质量员等人员在投标文件中进行承诺中标后按照《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701）的规定提供，是否满足“投标人须知前附表第1.4.1项中（4）主要管理人员资格要求”的规定？

答：按招标文件要求执行。

问题9：本次投标阶段要求携带原件资料备查，因资料原件需要从各地收集，而受于当前疫情防控形势，风险不可控，请问，本着减少风险因素的原则备查的原件资料能否更改为中标后查验并在投标文件中承诺若提供虚假资料愿意承担取消中标资格并承担由此给招标人带来的经济损失的相关承诺?

答：原件备查要求按招标文件要求执行。

问题10：请问递交的电子版U 盘是否为可编辑的Word版本即可？

答：电子版要求按招标文件要求执行，投标人需提供正本扫描件和可编辑版本。

问题11：招标文件提供的“无锡S1线弱电系统安装标清单”中，PPP控制价汇总表“4.1安防系统”没有具体清单，请问能否提供？

答：暂无具体清单，以后续施工图清单为准。

问题12：招标文件提供的“无锡S1线弱电系统安装标清单”中附表32~34这三个系统清单中没有明确哪些是甲供，请问是否明确？

答：以用户需求书及招标清单为准，请投标人综合考虑。

问题13：招标文件提供的“无锡S1线弱电系统安装标清单”中附表32综合监控系统提供的清单与用户需求书中清单不一致，请问以哪个为准？

答：以用户需求书为准。

问题14：请问投标文件是否只需按照招标文件第5页“3.2项目团队人员资格要求”的人员进行配置即可。

答：按招标文件要求执行。

问题15：若以招标文件第5页“3.2项目团队人员资格要求”，是否投标文件仅提供项目经理、项目技术负责人、安全总监即可，其他人员在中标后提供。即招标文件第69页“（四）投标人为本项目拟投入主要管理人员汇总表”只提供项目经理、项目技术负责人、安全总监相关信息，招标文件第70页“（五）投标人为本项目拟投入主要管理人员简历表”只提供项目经理、项目技术负责人、安全总监相关信息即可。

答：按招标文件要求执行。

问题16：招标文件第14-15页“3.7.4投标文件副本份数”、“3.7.5格式要求”、“4.1.1投标文件的密封”、“4.1.2封套上写明”均未明确招标文件如何密封，请问是否为“投标保证金汇款底单一份”单独密封，封套上写明“投标人地址、投标人名称、       (项目名称)投标保证金汇款底单、在投标截止时间前不得开启”；“商务部分、技术部分、资格审查部分、投标文件电子版U盘”一同密封在一个封套内即可。

答：文件密封按招标文件要求执行，投标人需单独密封投标保证金汇款底单，其余文件密封包数文件未做要求，投标人可自行决定。

问题17：招标文件第14页“3.7.4投标文件副本份数的（5）投标文件电子版U盘一份（U盘表面应粘贴标签，标明项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章）”，因U盘标签太小，无法加盖投标人公章，请问可否U盘表面粘贴标有项目名称、投标人名称的标签后单独密封，在封套表面及密封口处加盖投标人公章。

答：可以。

问题18：投标文件副本可否为正本签字盖章后的扫描件?

答：按招标文件要求执行。

问题19：投标文件资格审查资料中(二)投标人总体情况一览表中若我公司已通过质量管理体系认证，可否将表格中的“3.否”删除即可?

答：可以。

问题20：招标文件第54页、第66页“法定代表人授权委托书”中“修改     (项目名称)    投标文件”处，请问，可否填写为“修改无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目弱电系统安装工程(项目名称)投标文件”?

答：可以。

问题21：招标文件第73页“(八)企业及相关负责人业绩”中“1.企业相关业绩”是否与招标文件第71页“(六)投标人近五年已完工类似业绩情况表”及第72页“(七)投标人近五年在建业绩情况表”重复，请问，因为所需资料较多，在“(八)企业及相关负责人业绩”中是否可以不再提供，此处回复“详见(六)投标人近五年已完工类似业绩情况表及(七)投标人近五年在建业绩情况表”?

答：可以，投标人需按照招标文件要求提供证明材料，若投标人在文件已提供要求资料，后续可做相关证明资料位置指引即可。

问题22：招标文件第73页“(八)企业及相关负责人业绩”中“投标人近五年已完工类似业绩情况表”、“本项目管理人员业绩”与招标文件第71页“(六)投标人近五年已完工类似业绩情况表”第70页“(五)投标人为本项目拟投入主要管理人员简历表”重复，请问，因为所需资料较多，在“(八)企业及相关负责人业绩”中是否可以不再提供，此两处分别回复“详见(六)投标人近五年已完工类似业绩情况表”及“详见(五)投标人为本项目拟投入主要管理人员简历表”?

答：可以，投标人需按照招标文件要求提供证明材料，若投标人在文件已提供要求资料，后续可做相关证明资料位置指引即可。

问题23：招标文件第5页“项目技术负责人要求”中未要求提供技术负责人业绩，请问在招标文件第73页“（八）企业及相关负责人业绩”是否无需提供技术负责人业绩，只提供项目负责人业绩即可。答：按招标文件要求执行。

问题24：招标文件第77页“招标代理服务费承诺书”中“(招标编号/包号)”是否为“JSZCCF-WX-ZY-RDGC/001

答：可以。

问题25：纳税信用等级目前已经可以在税务机关官网上查询，请问可否只提供税务机关官网上的纳税信用等级查询截图?

答：提供资料满足招标文件“投标人提供由投标人所属税务机关出具的最近一期纳税信用等级证明”要求即可。

问题26：招标文件第14页3.5资格审查资料要求“投标人随身携带本投标人须知第1.4.1项所有复印件或扫描件的原件备查”与招标文件第12页要求“所有资料的复印件须加盖公章，投标人须随身携带以上所有资料的原件备查（营业执照除外）”要求不一致，又因当前全国疫情防控形势严峻不可控，而原件需从各地收集，请问能否只提供加盖公章的复印件，并对提供资料的真实性负责。

答：原件备查要求按招标文件要求执行。

问题27：请问企业及项目经理城市轨道交通通信工程业绩是否可以认定为城市轨道交通工程弱电系统安装工程业绩?

答：业绩按招标文件要求执行，由评标委员会根据招标文件要求进行评审。

问题28：投标报价是否需要附分部分项工程量清单？若需要可否自拟格式？

答：按招标文件要求执行，若招标文件没有作出明确要求的地方，投标人可自行编制完善。

问题29：弱电系统安装标中，综合监控、环境与设备监控（BAS）、安防与门禁、自动售检票（AFC）专业能否提供招标控制价明细？

答：无。

问题30：弱电系统安装标中能否提供详细甲供材料的清单？

答：以用户需求书为准，按招标人要求执行，请投标人综合考虑。

问题31：招标文件P14投标人须知前附表3.7.4（5）投标文件电子版U盘一份，其中U盘的电子版投标文件内容是否为word格式和正本扫描件？

答：电子版要求按招标文件要求执行，投标人需提供正本扫描件和可编辑版本。

问题32：招标文件P14投标人须知前附表3.7.4（5）投标文件电子版U盘一份（U盘表面应粘贴标签，标明项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章），由于U盘表面太小无法加盖公章，是否可以：将U盘放入密封袋中，在密封袋表面加盖投标人公章？

答：可以。

问题33：招标文件P54、P66法定代表人授权委托书中：“修改    （项目名称）    投标文件”处，是否可以填写为：“修改 无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目弱电系统安装工程 （项目名称）投标文件”？

答：可以。

问题34：招标文件P67（二）投标人总体情况一览表中，“组织机构代码”是否填写三证合一后的营业执照编号？质量管理体系认证若我公司已通过质量管理体系认证，可否将表格中的“3.否”删除?

答：可以。

问题35：招标文件P73（八）企业及相关负责人业绩中“1.企业相关业绩”“2.项目负责人业绩”“3.技术负责人业绩”“投标人近五年已完工类似业绩情况表”“本项目管理人员业绩”与P71“（六）投标人近五年已完工类似业绩情况表”，P70“（五）投标人为本项目拟投入主要管理人员简历表”，内容重复，是否可以分别写：“详见（六）投标人近五年已完工类似业绩情况表”及“详见（五）投标人为本项目拟投入主要管理人员简历表”？

答：可以，投标人需按照招标文件要求提供证明材料，若投标人在文件已提供要求资料，后续可做相关证明资料位置指引即可。

问题36：投标文件密封是否为投标文件保证金汇款底单、商务部分、技术部分、资格审查部分、电子版分别密封，共5包？

答：文件密封按招标文件要求执行，投标人需单独密封投标保证金汇款底单，其余文件密封包数文件未做要求，投标人可自行决定。

问题37：通信用户需求书：1.1.4.1.线路进度及计划以及1.1.4.2.本标段进度及计划“本工程计划2024年2月全线全功能通车运营”，与其他需求书“2024年4月全线全功能通车运营”不一致，以哪个为准？

答：具体日期以招标人工筹要求为准。

问题38：通信用户需求书 4.10.10各型号固定用锚栓技术要求 序号（4）“投标人应提供锚栓产品合格证书和使用说明”，的要求是否在投标时提供？

答：不需要投标时提供，提供日期按招标人要求执行。

问题39：通信用户需求书 4.10.28.工具技术要求：“综合布线系统要求配有6套完整的维护工具，要求配有1套完整的六类测试仪及光纤测试仪”，未在清单内找到此项费用。

答：以用户需求书为准，请投标人综合考虑。

问题40：“无锡至江阴城际轨道交通工程综合监控系统施工安装用户需求书V6 - 改云平台架构-接口方案调整（终稿）”此需求书内，P33 3.3.12.2. “无锡地铁4号线一期工程”，P44 5.6.2标准化建设 “投标人需要在无锡地铁4线”，P45 5.6.3创优规划 序号（1）“《无锡地铁4号线一期工程创优规划》”，P46 5.6.5 仓库管理的事情 第4段“投标人需自行在无锡地铁4线沿线”，是否应为“锡澄线（S1线）”？

答：是。

问题41：第八章投标文件格式，技术部分注明“技术文件包括单不限于以下内容：1、人员团推；2、进度计划…”

请问，在编制技术文件时，是否可以在包括以上内容的情况下，增加相关标题目录内容，并调整目录顺序。

答：可以，按招标文件要求执行，在满足招标文件要求的前提下，投标人可以在此基础上完善。

问题42：招标文件中工期要求为2023年6月30日竣工，与附件需求书中工程进度计划有明显时差，请明确。

答：按招标文件中投标人须知前附表工期要求为准。

问题43：投标人须知前附表1.4.1中“备注：1.以上所有资料的复印件须加盖公章，投标人须随身携带以上所有资料的原件备查（营业执照除外）。”而投标人须知3.5资格审查资料中“投标人投标人随身携带投标人须知第1.4.1 项及以下所有复印件的原件备查。”，前后描述不一致。请问应随身携带“所有资料加盖公章的复印件”还是“所有资料的原始文件”？如果是后者，请问安全生产许可证、资质文件等电子证照是否是提供加盖公章的彩印件？

答：按招标文件第二章 投标人须知前附表要求执行。

问题44：投标人须知前附表1.4.1中“2项目团队人员资格要求，（4）主要管理人员资格要求，应符合《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》（苏建建管【2014】701）的规定。”，结合招标文件人员要求和“苏建建管【2014】701”文件要求，本工程控制价小于10000万元，主要管理人员配置是否按照1名项目经理、1名项目技术负责人、1名安全总监（安全副经理）、2名施工员、2名安全员、2名质量员配置。如不是，请明确具体人员配置。

答：按招标文件招标公告中投标人资格要求为准。

问题45：投标人须知前附表3.7.4“（5）投标文件电子版U 盘一份（U 盘表面应粘贴标签，标明项目名称、投标人名称，并加盖投标人公章）”，因U盘太小，是否可以将标签粘贴至U盘包装盒外。

答：可以。

问题46：投标人须知前附表4.1.1未明确文件包封形式，是否为投标保证金汇款底单一包、商务部分一包、技术部分一包、资格审查部分一包、电子版一包？如不是，请明确文件包封方式。

答：文件密封按招标文件要求执行，投标人需单独密封投标保证金汇款底单，其余文件密封包数文件未做要求，投标人可自行决定。

问题47：投标文件资格商务部分（一）投标函中“愿意人民币（大写）  元（小写）￥  元（下浮率  %）”

（1）报价处是否是填写以“附件锡S1线弱电系统安装标清单——PPP控制价汇总表”中安装工程费金额合计10352.52万元下浮后的金额，下浮率也是填写以“10352.52万元”为基数计算的下浮率？

（2）填写时是否有小数点位数要求？如有请明确.

答：报价按招标文件要求执行，投标人按招标清单投报下浮率，下浮率不低于招标文件要求，小数点位数招标文件未做强制要求，投标人可自行决定。

问题48：投标文件资格审查资料（七）投标人近五年在建类似业绩情况表“本表让提供在建业绩，在建业绩字面意思是未开通项目，而表后的“注：投标人自2017 年1 月1 日至今（时间节点以合同签订日期为准）应具有项已开通国内（不含香港、澳门及台湾地区）城市轨道交通工程弱电系统安装工程业绩···”，前后冲突，请问以哪个为准。如果是提供在建业绩，请明确在建业绩需要提供哪些资料？.

答：在建业绩是指投标人近年正在建设的项目，在建业绩需提供的证明资料按招标文件要求提供中标通知书、施工合同。

问题49：投标文件格式中无报价清单，是否按照格式要求无需提供下浮后的最终报价对应清单.

答：报价按招标文件要求执行，投标人按招标清单投报下浮率，下浮率不低于招标文件要求，最终报价对应清单招标文件未做强制要求，投标人可自行决定。

技术部分：

问题1：通信安装需求书和综合监控安装需求书关于主要里程碑工期策划要求不一致，请澄清。

《无锡至江阴城际轨道交通工程综合监控系统施工安装项目用户需求书》

1.6.1线路进度及计划

本工程计划2024年4月底全线全功能通车运营，设计年限：初期为2024年、近期为2031年、远期为2046年。

主要里程碑工期策划：

2023年3月实现洞通；

2023年5月实现轨通；

2023年8月实现电通；

2023年12月实现空载试运行开始；

2024年4月底实现全功能开通初期运营。

注：以上工期策划仅供参考，招标人有权更改，投标人应按招标人规定的工程进度完成各阶段的工作。须在试运行开始前完成144小时试验。

1.6.2本标段工程进度及计划

| 序号 | 内容 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成设计及设计联络 | 2022年12月 |  |
| 2 | 完成生产制造 | 2022年2月 |  |
| 3 | 完成工厂验收 | 2022年3月 |  |
| 4 | 完成现场交货 | 2023年3月 | 交货时间 |
| 5 | 完成设备安装 | 2023年7月 |  |
| 6 | 完成预验收 | 2024年3月 | 初期运营 |
| 7 | 质保期 | 2年 | 初期运营之日起 |

《无锡至江阴城际轨道交通工程通信系统施工安装用户需求书》

1.1.4.1.线路进度及计划

本工程计划2024年2月全线全功能通车运营，设计年限：初期为2027年、近期为2034年、远期为2049年。

主要里程碑工期策划如下，

2023年3月实现轨通；

2023年5月初实现电通；

2023年10月实现空载试运行开始；

2024年2月实现全功能开通试运营。

注：以上工期策划仅供参考，招标人有权更改，投标人应按招标人规定的工程进度完成各阶段的工作。须在试运行开始前完成144小时试验。

1.1.4.2.本标段工程进度及计划

| 序号 | 内容 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成设计及设计联络 | 2022年02月 |  |
| 2 | 完成生产制造 | 2022年07月 |  |
| 3 | 完成工厂验收 | 2022年08月 |  |
| 4 | 完成现场交货 | 2022年09月 | 交货时间 |
| 5 | 完成设备安装 | 2023年07月 |  |
| 6 | 完成预验收 | 2023年10月 | 试运行 |
| 7 | 开通试运营 | 2024年2月 |  |
| 8 | 质保期 | 2年 | 试运营之日起 |

6.13计划竣工日期：2023年9月30日。（AFC系统）（新增）

另外《无锡至江阴城际轨道交通工程PPP 项目弱电系统安装工程招标文件》工期要求如下：

“2.4本工程工期：

开工日期：2022年12月10日；

竣工日期：2023年6月30日；

合同工期总日历天数为：202天。

若实施机构或发包人对工程整体工期进行调整，分包人无条件接受，并全力调配资源满足调整后的工期要求，相关费用已包含在合同价格内。”

请澄清竣工日期。

答：竣工日期：2023年6月30日，具体日期以招标人工筹要求为准。

问题2：《无锡至江阴城际轨道交通工程综合监控系统、环境与设备监控系统、门禁系统设备集成采购项目工程实施需求要求》、《无锡至江阴城际轨道交通工程综合监控系统用户需求书V14-改为云架构-接口方案调整（终稿）》、《无锡至江阴城际轨道交通工程环境与设备监控系统设备采购用户需求书-高效空调-自动开关站（终稿）》、《无锡至江阴城际轨道交通工程门禁系统设备采购用户需求书-云平台-修编终稿》以及《无锡至江阴城际轨道交通工程通信系统施工安装用户需求书》4.1~4.7章节，对投标人提出了设备、系统、软件等方面的要求，而本项目主要工作内容为综合监控系统、环境与设备监控系统、门禁系统、通信系统的安装服务。上述系统、设备、软件以及系统调试、联调等，责任主体应为供货商、集成商，本项目投标人应做好配合工作。请予以澄清。

答：上述系统、设备、软件以及系统调试、联调等，责任主体应为供货商、集成商，本项目投标人应做好配合工作。

问题3：招标文件P3、P10根据BIM应用实施方案要求，开展信号施工过程的BIM建模及应用，中“信号施工”是否有误？

答：为弱电施工。

问题4：招标文件P44二、项目管理要求，1、深化设计：投标人需对供电安装及相关施工要求进行深化设计，中“供电安装”是否有误？

答：为弱电安装。

问题5：用户需求书“主要工程数量表”与“无线S1线弱电系统安装标清单”多项不符、清单内未体现，以哪个为准？（例：通信用户需求书 10.1.2.公务电话系统 序号11、14安装IP智能电话数量为“36”台，清单内为“45”台；10.1.6.广播系统 （一）控制中心 序号2安装中心后备广播控制盒为“6”台，清单内为“4”台等。）

答：以用户需求书为准。

问题6：弱电通信安装需求书中CCTV系统解码器，能否明确该设备的具体功能和参数指标。

答：按图纸施工。

问题7：CCTV系统中，招标清单中未体现摄像机一级杆开项，请明确此项是由谁提供。

答：设备集成商提供，具体按照图纸范围。

问题8：文件中未明确机房机柜上下进线方式及内容，请明确。

答：按照无锡地铁集团有限公司既有模式执行。

问题9：无锡至江阴城际轨道交通工程PPP项目弱电系统安装工程招标清单中“附表32 综合监控”、“附表33 环境与设备监控”、“附表34 门禁”未做主要设备是否甲供的说明，且招标文件中提供了综合监控系统、环境与设备监控系统、门禁系统设备集成采购用户需求书，请明确综合监控系统、环境与设备监控系统、门禁系统主设备是否为投标人自购。若这三个系统主设备非投标人自购，请提供相应的甲供、自购划分表。

答：主设备无需投标人提供，具体按照安装用户需求书及施工图执行。

问题10：招标文件综合监控系统、环境与设备监控系统、门禁系统设备集成采购用户需求书中多处要求投标人在投标文件中提供专题论述方案、备品备件和专用工器具承诺书及清单、专项应答、主设备及系统的业绩证明材料，如《综合监控系统设备集成采购项目用户需求书》4.1.1 服务与管理中“投标人应在投标文件中以专题的形式对云架构下综合监控系统结构设计进行专题描述，满足运营维护需要。”；4.4.2 系统软件平台中“ISCS系统软件平台必须为适用于城市轨道交通ISCS系统的专用软件平台，严禁使用通用的、工业控制软件。且在近8年内的国内城市轨道交通工程上，投标人提供的ISCS系统应用软件应在已开通的城市轨道交通线路ISCS系统工程上投入使用或者在实施的城市轨道交通ISCS系统工程应用业绩，该应用软件须集成互联过5个以上子系统，且必须集成电力监控系统、BAS，提供相关业绩证明材料、用户使用报告、合同复印件等资料（相关证明文件的合法文字应为中文，如有任何文件的原始资料为其它语言文字时，投标人需在原始文件后附经权威机构核准的中文翻译件）。”；4.5.6.7 交换机中“交换机产品供应商应具备5年以上生产、供货业绩，须在国内不同城市轨道交通具有三个以上（含三个）ISCS系统工程业绩，未发生过责任事故，并且满足相关工业认证。投标人投标时须提供上述要求的证明文件材料，同时投标人应提供制造厂家对其的授权证明。投标人在关键设备的选型与配置上如与下述技术要求中有明显出入，招标人有权视该系统方案无效。”；8.2.1 通用要求中“投标人及其分包商应在投标文件中提交承诺书，承诺书中应有备品备件及专用工器具价格换算公式（应仅考虑价格指数变化因素），当招标人确定向投标人购买备品备件及专用工器具的前提下，根据该承诺书，可达成本合同中规定的备品备件及专用工器具供应完成后系统生命周期内备品备件及专用工器具供应合同。”；8.3 ISCS投标人专项应答中

在投标文件格式中无以上要求提供内容的对应位置，请明确综合监控系统、环境与设备监控系统、门禁系统设备集成采购用户需求书要求的上述内容是否需投标人提供，若需要投标人提供请明确上述材料在投标文件中的对应位置。

答：以安装用户需求书为准，投标人需将技术需求书中的要求响应在投标文件中技术部分。

招标人：江苏中车城市发展有限公司

招标代理：中化商务有限公司

日期：2022年11月4日